## Slide 1
VOL.
2026年10月
某某集团信息中心（示例）
2026年数字化
转型工作汇报
以数据驱动管理提效，推动业务全面上云
本期要点
01
年度工作成效
02
明年工作计划
汇报人：张三

## Slide 2
P.02
目录
01
年度工作成效
02
明年工作计划
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 3
1
CHAPTER 01
年度工作成效
四项核心指标全部超额完成

## Slide 4
01 — 年度工作成效
P.04
四项核心指标全部超额完成年度目标
98.6
%
业务系统上云率
年初目标 90%
1,280
万元
年度节约运维成本
同比下降 23%
36
个
上线数字化场景
覆盖 9 个业务部门
4.8
天
审批平均时长
去年同期 11.2 天
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 5
01 — 年度工作成效
P.05
运维成本连续三年下降，今年降幅最大
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
运维成本 | 2350 | 2210 | 1960 | 1660 | 1280
单位：万元
2026 年运维成本 1280 万元，比 2022 年少了近一半
主要来自服务器整合和老旧系统下线
明年预计还能再降 10% 左右
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 6
01 — 年度工作成效
P.06
今年做对了四件事
1
先打通数据
建成集团统一数据平台，34 个系统的数据第一次能在一张表里查到
2
小步快跑上场景
每个场景先在一个部门试 30 天，跑通了再推广，失败成本可控
3
让业务部门出题
场景需求全部由业务部门提出，信息中心负责实现，避免建了没人用
4
用数字考核
每个场景上线前先定好衡量指标，季度复盘不达标就下线
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 7
2
CHAPTER 02
明年工作计划
从「能用」走向「好用」

## Slide 8
02 — 明年工作计划
P.08
2027 年分四个阶段推进
Q1
摸底与规划
梳理全部业务流程，
确定第二批场景清单
Q2
平台升级
数据平台扩容，
接入生产一线设备数据
Q3
智能化试点
在财务和采购两个
部门试点 AI 助手
Q4
全面推广
试点成功的场景
推广到全集团
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 9
02 — 明年工作计划
P.09
新场景上线统一走五步
业务出题
STEP 1
业务部门写清楚要解决什么问题
评估立项
STEP 2
信息中心评估投入产出，两周内答复
试点 30 天
STEP 3
在一个部门小范围试用
复盘定夺
STEP 4
看指标决定推广、调整还是下线
全面推广
STEP 5
形成操作手册，全集团铺开
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 10
02 — 明年工作计划
P.10
从「能用」到「好用」，要补三块短板
现在：能用
系统上了，但很多人还是习惯线下填表
数据能查，但要找信息中心导出
每个系统一套账号密码
明年：好用
手机上就能办完 80% 的日常审批
业务人员自己拖拽出报表
一个账号登录所有系统
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 11
02 — 明年工作计划
P.11
2027 年重点项目与预算
项目 | 牵头部门 | 完成时间 | 预算（万元）
数据平台扩容 | 信息中心 | 2027年6月 | 320
移动办公升级 | 办公室 | 2027年4月 | 150
财务AI助手试点 | 财务部 | 2027年9月 | 90
统一身份认证 | 信息中心 | 2027年3月 | 60
设备数据接入 | 生产部 | 2027年10月 | 210
2026年数字化转型工作汇报

## Slide 12
“
数字化不是买系统，而是让每个人每天少做一件重复的事。
集团数字化工作会议

## Slide 13
谢谢
敬请各位领导批评指正
某某集团信息中心（示例）